加快推进我市改善困难群体居住条件工作方案

根据市政府2016年重点工作安排和要求，为加快推进改善困难群体，特别是西部地区及海岛困难群体居住条件相关工作，特制定本工作方案。

- 总体思路

以保障和改善民生为基本出发点，坚持政府主导、适度保障、量力而行、分步实施的原则，通过实物配租、发放租赁补贴、危房改造等方式，加快推进改善困难群体，特别是西部地区及海岛困难群体居住条件相关工作，切实改善困难群体居住环境和质量。

二、主要工作要求

（一）提高认识、高度重视。加快改善困难群体居住条件已列入市政府2016年白皮书的重点工作事项，各区要高度重视，将该项工作作为区重点工作，建立一把手负总责，分管领导抓落实，责任单位促推进的工作机制，切实将这一民生工程抓好抓实。（牵头单位：市住规建局 责任单位：香洲区、金湾区、斗门区，高新区、高栏港区、万山区）

（二）尽早谋划，认真落实。各区要组织扶贫、住房保障、民政、财政等部门，在摸清列入今年需解决居住条件困难群体户数的基础上，制定区《加快改善困难群体居住条件工作方案》（下称《工作方案》），《工作方案》一是要明确今年推进改善困难群体居住条件工作的目标任务及责任单位；二是要明确工作计划和时间节点；三是要明确解决方式；四是经区政府（管委会）批准后实施，并于2016年5月20日前报市住规建局。（牵头单位：市扶贫办 责任单位：香洲区、金湾区、斗门区，高新区、高栏港区、万山区）

（三）明确责任，加强考核。《工作方案》确定的目标任务将列入2016年市政府与各区签订的住房保障工作目标责任书。该项工作完成情况作为市政府对各区年度住房保障工作目标责任任务完成情况考核的指标。（牵头单位：市住规建局 责任单位：香洲区、金湾区、斗门区，高新区、高栏港区、万山区）

三、保障措施

（一）组织保障。建立牵头单位与各区联动推进工作机制，成立以市住规建局党组成员、调研员为组长，市扶贫办分管领导为副组长，市住规建局住房保障科负责人、村镇科负责人以及各区责任单位、各相关单位分管领导为成员的推进工作组。每月通报工作进度信息，及时解决工作推进中的问题。

（二）资金保障。市、区财政部门要落实经费，确保相关工作顺利推进。属于农村危改项目的补贴标准，市级财政每户补贴2万元，区级财政每户补贴不低于1.5万元，不足部分由辖区各镇负责补贴。各级补贴资金必须直接用于危房改造本身，周边环境整治或改造不作为补贴出资。

（三）土地保障。以危房改造方式改善居住条件的，如需完善用地手续，需规划部门落实用地选址，国土部门按规定完善用地手续。

附件：珠海市2016年改善困难群体居住条件情况汇总表