附件2

珠海市工程建设领域农民工工资专用

账户管理实施办法

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条【制定目的】 为规范全市工程建设领域工人工资支付行为，加强农民工工资专用账户管理，切实维护农民工劳动报酬权益，根据《保障农民工工资支付条例》《人民币银行结算账户管理办法》《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》《广东省建设工程领域工人工资支付工资专用账户管理办法》等有关法规规定，结合我市实际，制定本实施办法。

第二条【名词定义】 本办法所称农民工工资专用账户（以下简称工资专用账户）是指施工总承包单位（以下简称总包单位）在工程建设项目所在地银行业金融机构（以下简称银行）开立的，专项用于支付农民工工资的专用存款账户。

本办法所称人工费用，是指建设单位向总包单位工资专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。

本办法所称建设单位是指工程建设项目的项目法人、业主或负有建设管理责任的相关单位；总包单位是指从建设单位承包施工任务，具有施工承包资质的企业，包括工程总承包单位、施工总承包企业、直接承包建设单位发包工程的专业承包企业；分包单位是指承包总包单位发包的专业工程或者劳务作业，具有相应资质的企业；本办法所称监理单位是指受建设单位委托依法执行工程监理任务，取得监理资质证书，具有法人资格的监理公司等单位。

本办法所称相关行业工程建设主管部门是指各级住房和城乡建设、交通运输、水利、铁路、民航等工程建设项目的行政主管部门。

第三条【适用范围】 本办法适用于房屋建筑、市政、交通运输、水利及基础设施建设的建筑工程、线路管道、设备安装、工程装饰装修、城市园林绿化等各种新建、扩建、改建工程建设项目。

第二章 工资专用账户的开立

第四条【工程施工合同中的有关约定】 建设单位与总包单位订立书面工程施工合同时，应当约定以下事项：

（一）工程款计量周期和工程款进度结算办法；

（二）建设单位拨付人工费用的周期和拨付日期；

（三）人工费用的数额或者占工程款的比例等。

前款第三项应当满足农民工工资按时足额支付的要求。

第五条【专用账户的开设】 工资专用账户按工程建设项目开立。总包单位应当在工程施工合同签订之日起30日内开立工资专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议（附件1）。工资专用账户名称为：总包单位名称+工程建设项目名称+农民工工资专用账户。工资专用账户的设立、使用和管理等其他账户问题应按照中国人民银行相关规定执行。开设、使用工人工资专用账户有关资料应当由总包单位妥善保存备查。

总包单位应当在工资专用账户开立后的30日内报项目所在区级人力资源社会保障部门备案，已实现工资支付动态监管的项目，工资专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。

总包单位有2个及以上工程建设项目的，可开立新的工资专用账户，也可在符合项目所在地监管要求的情况下，在已有工资专用账户下按项目分别管理。

第六条【开户银行要求】 开户银行受委托对工资专用账户进行监管，依法办理工资专用账户开户、存储、查询、转账、销户等业务，应具备以下条件：

（一）在我市设有分支机构；

（二）信用等级良好、服务水平优良，按要求向监管部门监管平台实时对接工资专用账户相关信息，并承诺按照监管要求提供工资专用账户业务服务。

人力资源社会保障部门会同行业主管部门对外发布列入工资专用账户经办银行目录，实行清单管理，对不符合监管要求的金融机构有权移出服务清单。

第七条【规范优化开设服务流程】 开户银行应当规范农民工工资专用账户开户工作，配合总包单位及时做好工资专用账户开立和管理工作，出具设立证明等相关证明材料（附件2），与开户单位核实账户性质，在业务系统中对工资保证金账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或划拨设置，防止被不当查封、冻结或划拨，保障资金安全。开户银行发现开户单位农民工工资专用账户被有权机关查封、冻结或者划拨时，应当于3个工作日内将有关情况通报市级及项目属地区人力资源社会保障部门、总包单位，并配合、协助有关单位申请冻结异议。

开户银行不得将工资专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为工资专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。

第八条【专款专用】 除法律另有规定外，工资专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。开户银行发现开户单位工资保证金工资专用账户被有权机关查封、冻结或者划拨时，应当于3个工作日内将有关情况通报工资专用账户监管部门、开户单位，并配合、协助有关单位申请冻结异议。

第三章 人工费用的拨付

第九条【拨付比例】 建设单位应当按工程施工合同约定的数额或者比例等，按时将人工费用拨付到总包单位工资专用账户。人工费用拨付周期不得超过1个月。

房屋建筑项目拨付比例不得低于工程进度款的20%，市政基础设施和交通建设项目（含铁路、民航项目）拨付比例不得低于工程进度款的10%，水利建设项目拨付比例不得低于工程进度款的12%。市级行业主管部门发布本行业人工费用的最低比例，按照市级行业主管部门发布比例执行。

第十条【未拨付人工费用的报告和预警】 开户银行应当做好工资专用账户日常管理工作。出现未按约定拨付人工费用等情况的，开户银行应当通知总包单位，由总包单位报告项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门，相关部门应当纳入欠薪预警并及时进行处置。

建设单位已经按约定足额向工资专用账户拨付资金，但总包单位依然拖欠农民工工资的，建设单位应及时报告有关部门。

第十一条【专用账户资金不足时的处置】 因用工量增加等原因导致工资专用账户余额不足以按时足额支付农民工工资时，总包单位提出需增加的人工费用数额，由建设单位核准后及时追加拨付。

工资专用账户内资金少于作业工人当期应发工资总额的，开户的总包单位应当在15日内补足。

第十二条【拨付数额或者比例需要修改时的处置】 工程建设项目开工后，工程施工合同约定的人工费用的数额、占工程款的比例等需要修改的，总包单位可与建设单位签订补充协议并将相关修改情况通知开户银行。

第四章 农民工工资的支付

第十三条【总包代发制度】 工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责，推行分包单位农民工工资委托总包单位代发制度（以下简称总包代发制度）。

工程建设项目施行总包代发制度的，总包单位与分包单位签订委托工资支付协议（附件3）。

- 第十四条【农民工实名制管理】 总包单位或者分包单位应当按照相关行业工程建设主管部门的要求开展农民工实名制管理工作，依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。总包单位和分包单位对农民工实名制基本信息进行采集、核实、更新，建立实名制管理台账。工程建设项目应结合行业特点配备农民工实名制管理所必需的软硬件设施设备。未与总包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

- 已建立行业统一的实名制管理系统对从事建筑施工作业的工人实行登记、考勤的工程建设项目，工资专用账户资金用于发放工资时，只能划入已进行实名制登记并且在对应项目有考勤记录的工人的工资专用账户。未建立行业统一的实名制管理系统的工程建设项目，工资专用账户资金用于发放工资时，总包单位必须提供实名制考勤记录和台账，未有考勤记录的人员不予通过工资专用账户发放工资。

第十五条【编制和审核工资支付表】 施行总包代发制度的，分包单位以实名制管理信息为基础，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与农民工考勤表、当月工程进度等情况一并交总包单位，并协助总包单位做好农民工工资支付工作。

总包单位应当在工程建设项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，审核分包单位编制的农民工考勤表、工资支付表等工资发放资料，并在项目维权告示牌公告栏公示。

第十六条【工资支付】 总包单位应当按时将审核后的工资支付表等工资发放资料报送开户银行，开户银行应当及时将工资通过工资专用账户直接支付到农民工本人的银行账户，并由总包单位向分包单位提供代发工资凭证。

第十七条条【工资卡】 农民工工资卡实行一人一卡、本人持卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。

开户银行应采取有效措施，积极防范本机构农民工工资卡被用于出租、出售、洗钱、赌博、诈骗和其他非法活动。

第十八条【支持跨行异地】 开户银行支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡。任何单位和个人不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。

农民工本人确需办理新工资卡的，优先办理具有金融功能的社会保障卡，鼓励开户银行提供便利化服务，上门办理。

第十九条【资料的存档备查】 总包单位应当将工资专用账户有关资料、用工管理台账等妥善保存，至少保存至工程完工且工资全部结清后3年。

第五章 工资专用账户的撤销

第二十条【专用账户的注销】 工程完工、总包单位或者开户银行发生变更需要撤销工资专用账户的，总包单位将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况在项目部维权告示牌公示30日，提交《工资专用账户销户申请表》（附件4），并向项目所在地人力资源社会保障行政部门出具无拖欠农民工工资承诺书。属地人力资源社会保障部门经核查，确认施工项目不存在拖欠工人工资行为的，出具《工资专用账户解除监管确认书》（附件5），准予核销工资专用账户。

开户银行依据工资专用账户监管部门通知取消账户特殊标识，按程序办理工资专用账户撤销手续，工资专用账户余额归总包单位所有。总包单位或者开户银行发生变更,撤销账户后可按照第六条规定开立新的工资专用账户。

第二十一条【不得申请注销的情况】 工程建设项目存在以下情况，总包单位不得向开户银行申请撤销工资专用账户：

（一）尚有拖欠农民工工资案件正在处理的；

（二）农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或者向人民法院提起诉讼的；

（三）其他拖欠农民工工资的情形。

第六章 监督管理

- 第二十二条【项目相关单位的责任】 工资专用账户内资金日常使用由建设单位、总包单位、开户银行依据《三方协议》共同监管。建设单位应当加强对总包单位开立、撤销工资专用账户情况的监督。建设单位在签订工程监理合同时，可通过协商委托监理单位实施农民工工资支付审核及监督。接受委托的监理单位将工人工资支付情况纳入监理日志和月报内容，督促总包单位或者分包单位按时完成工人考勤表、工资支付表编制工作，督促总包单位按时足额支付工人工资。

第二十三条【完善工资支付保障制度体系】 各区应当依据本办法完善工程建设领域农民工工资支付保障制度体系，坚持市场主体负责、政府依法监管、社会协同监督，按照源头治理、预防为主、防治结合、标本兼治的要求，依法根治工程建设领域拖欠农民工工资问题。

第二十四条【人社部门和行业主管部门的责任】 人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门应当按职责对工程建设项目工资专用账户管理、人工费用拨付、农民工工资支付等情况进行监督检查，并及时处理有关投诉、举报。

工会组织对施工单位遵守本办法的情况进行监督，发现有违反本办法规定的，有权要求改正，并及时向人力资源社会保障部门和建设项目行政主管部门通报。

其他行政部门在监督检查工程建设项目过程中，发现有违反本办法规定的，应及时向人力资源社会保障部门和建设项目行政主管部门通报。

第二十五条【人民银行及其分支机构、银保监会及其派出机构的责任】 人民银行、银保监部门应当采取必要措施支持银行为工资专用账户管理提供便利化服务。

第二十六条【人社部门和行业主管部门的禁止】 各级人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门不得借推行工资专用账户制度的名义，指定开户银行和农民工工资卡办卡银行；不得巧立名目收取费用，增加企业负担。

第七章 附 则

第二十七条【制定实施细则】 各区人力资源社会保障行政部门可根据本办法，会同相关部门结合本地区实际情况制定实施细则。

第二十八条【管辖争议处置】 同一工程建设项目发生管辖争议的，由共同的上一级人力资源社会保障部门会同相关行业工程建设主管部门指定管辖。

第二十九条【解释部门】 本办法由珠海市人力资源和社会保障局负责解释。

第三十条【施行时间】 本暂行办法自2022年 月1日起施行，有效期5年。办法施行前已开立的工资专用账户，可继续保留使用。此前相关管理规定与本办法相抵触的，以本办法为准。

附件：1.珠海市工程建设领域工人工资专用账户管理协议

- 2.工程建设领域工人工资专用账户设立证明

- 3.珠海市工程建设领域工人工资委托支付协议

4.工资专用账户销户申请表

5.工资专用账户解除监管确认书

附件1

珠海市工程建设领域工人工资专用账户

管理协议

（参考文本）

甲方（建设单位）：

乙方（总包单位）：

丙方（商业银行）：

建设项目名称：

根据《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》《珠海市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施办法》的规定，甲、乙、丙三方共同设置                  项目工人工资专用账户（账户名：           ，账号：           )。为根治工程建设领域拖欠农民工工资问题，确保农民工工资专用账户资金专款专用及农民工工资按月足额支付，甲、乙、丙三方经协商一致，达成本协议并共同遵守。

- 乙双方委托丙方为本项目工资专用账户资金监管人，为项目工资专用账户资金提供监督管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。人力资源社会保障部门、行业主管部门作为本协议相关内容的监管部门，依法履行监督检查、信用管理等职责，督促甲、乙、丙三方履行本协议。

第一章  账户设置及管理

第一条  工资专用账户的设立

乙方在丙方处开设工资专用账户，工资专用账户内资金不得擅自挪用，不得支取现金，不得开通除账户查询和工资代发功能外的网上银行等电子支付渠道和其他转账结算服务，不得用于发放非本项目从业工人的工资。

第二条  工资专用账户的管理

项目建设期间，丙方负责对工资专用账户进行监督管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金划拨手续。

第三条  甲方的监督

甲方监督发现工资专用账户资金有不符合本协议的规定要求的，应及时将监督结果书面反馈给丙方，并书面明确丙方应中止办理支付；满足重新办理工人工资支付情形的，需经各方协商一致，丙方收到协商一致的处理意见书后按规定办理。

第二章  资金托管职责和期限

第四条  丙方作为监管银行，应履行以下职责

（一）设立工资专用账户，保管托管资金，确保资金安全和账户专用属性；

（二）在工资专用账户资金到位且乙方提供审核确认的工资审核表后，3日内从工资专用账户将工资直接划拨至农民工工资卡。

- 及时披露受托资金的相关信息，每月  日前将工资专用账户拨款对账单报乙方核对，同时应按甲方需求配合提供对账单据。

- 甲方有权监督工资专用账户资金支付情况，丙方应配合提供工资专用账户支付明细记录。

- 根据人力资源社会保障部门、行业主管部门等工资专用账户监管部门要求，披露工资专用账户资金划拨、划转等相关信息。

第五条  协议期限

丙方对工资专用账户内资金履行监督管理职责的期限自工资专用账户开立之日起至该工资专用账户撤销止。

第三章  工资专用账户资金的收付

第六条  工资专用账户资金存入

根据工程进度，甲方每月  日前将建设项目在本月产生的工程进度款中不低于    %比例（房屋建筑项目拨付比例不得低于工程进度款的20%，市政基础设施和交通建设项目（含铁路、民航项目）拨付比例不得低于工程进度款的10%，水利建设项目拨付比例不得低于工程进度款的12%）作为工人人工费用拨入约定的工资专用账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行监督管理职责。

第七条  工资专用账户资金拨付

每月   日前乙方负责将工人工资清单报丙方，由丙方从工资专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至工人个人银行账户上。工人个人银行账户信息和工资清单的真实性及准确性由乙方负责。

- 第八条 农民工工资监管

- 工资专用账户资金不得挪作他用，一旦发生甲方未按要求拨付人工费用或乙方工资专用账户资金不足的情况，丙方应及时将相关情况报告工程项目管辖的人力资源社会保障部门和行业主管部门，人力资源社会保障部门和行业主管部门依据相关规定行使监管职责。

第四章  协议生效与终止

第九条  本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或签章并加盖公章（业务章、合同专用章）之日起生效。

第十条  本协议所述建设项目竣工验收且结清工人工资后，乙方需注销账户的，经甲方书面同意并经建设项目所在地人力资源社会保障部门核实后，丙方以人力资源社会保障部门出具的《工资专用账户销户申请表》为依据，为其办理账户注销手续，账户内余额归乙方所有。如建设项目因不可抗力原因未能竣工验收的，在本建设项目从业工人工资全部足额支付完毕后，可由甲、乙双方向建设项目所在地人力资源社会保障行政部门及建设工程行业主管部门提出申请，办理注销工资专用账户手续。

第五章  违约责任和免责条件

第十一条  在项目建设过程中，甲方未及时拨付人工费用的，乙方提供虚假资料挪用、套用资金的，视为违约，按相关规定追究违约责任。

第十二条  在资金监管期间，丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而造成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。因有权机关查封、冻结、扣划等非丙方原因致使无法履行本协议项下义务的，丙方不承担任何责任，丙方须于3个工作日内将有关情况通知甲方、乙方，并报告人力资源社会保障部门、行业主管部门。

第十三条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第六章  其他

第十四条  除法律、法规规定，以及因本建设项目工资专用账户监督管理的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十五条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十六条  本协议一式四份，甲、乙、丙方各执壹份，送属地人力资源社会保障部门备案壹份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）：          法定代表人或

授权代理人（签章）：

签订日期：    年   月   日

乙方（签章）：          法定代表人或

授权代理人（签章）：

签订日期：    年   月   日

丙方（签章）：          法定代表人或

授权代理人（签章）：

签订日期：    年   月   日

（注：本协议为参考文本，在此基础上，协议三方可根据项目的具体要求进行补充。）

附件2

工程建设领域工人工资专用账户开立证明

（人力资源社会保障部门/行业主管部门）：

兹有                         企业，企业统一信用代码为：                    ，于     年   月   日在我行（开户行名称：                  、地址：                  ）设立                            项目工人工资专用账户，户名为：                     ，账号：                    。

特此证明。

（银行公章）

年   月   日

附件3

珠海市工程建设领域工人工资委托支付协议
（参考文本）

甲方（劳务分包企业或专业分包企业）：

乙方（施工总承包单位）：

根据《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》《珠海市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施办法》的规定，经双方友好协商，现就                           项目工人工资委托支付事宜协议如下：

一、双方责任义务

1.甲方委托乙方从项目工资专用账户（户名 ：           ；账号 ：          ），代发工人工资，同意将工人工资纳入    项目工人工资专用账户管理；承诺每月    日前按时足额核算工资并将经农民工本人签字确认的工资核算表上报乙方，由乙方委托银行从农民工工资专用账户发放，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性由甲方负责。

2.乙方保障工人工资按月支付，不得以工程款被拖欠为由拒付农民工工资。按月委托代发工资金额直接划入农民工工资卡，代发工资计入分包工程进度款予以扣除。

3.工人进入施工现场，甲方应将进驻人员信息（包括与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等）上报乙方，乙方应及时核对并留存并录入实名制管理系统备查，没有上报的视为未进入施工现场。

4.甲方要对进入项目施工现场的工人进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等，并及时报乙方审核，甲方应留存备查。

二、违约责任

施工期间，如发生工人工资拖欠，按下列方式处理：

1.乙方未按月足额支付工人工资的，由其无条件支付所欠工人工资，并承担相应的违约责任；因甲方未按时上报工人工资清单引发工人工资拖欠，由甲方承担相应的违约责任。

2.甲方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算工人工资的，一经查实，高估冒算超出费用，乙方可依法向甲方索回，从剩余分包工程款中直接扣除。

3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。

本协议一式二份，双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：               乙方（公章）：

法定代表（签字）：           法定代表（签字）：

签订时间：      年   月   日

（注：本协议为参考文本，在此基础上，协议双方可根据项目的具体要求进行补充。）

附件4

工资专用账户解除监管申请表

| 账户名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 号 |  |  | 开户银行 |  |  |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  |
| 工程造价 | 万元 | 竣工验收时间 |  |  |  |
| 工人工资 工资 应发 | 万元 | 占工程造价的比例 |  |  | % |
| 经 办 人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 施总承包单位 意见 | 该建设项目已于 年 月 日竣工验收，所涉工人工资已全部足额发放完毕。根据规定已符合销户条件，特申请办理工资专用账户注销手续，工资专用账户注销后，如有反映拖欠工资情况的，由我单位承担清偿责任。 法定代表人或授权人签名（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 意见 | 同意解除监管。 法定代表人或授权人签名（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 人力资源社会保障部门意见 | 负责人签名： （盖章） 年 月 日 月 日 |  |  |  |  |

附件5

工资专用账户解除监管确认书

（银行机构）:

企业（统一社会信用代码：                ）承建                项目已于     年     月     日完成竣工验收，按要求进行公示，并向我局出具承诺书。根据《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》《珠海市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施办法》的规定，经审查，该企业工资专用账户符合解除监管要求，请按规定办理相关手续。

（人力资源社会保障部门）

年    月    日